}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- Abstract

Este documento presenta la definición de Proyecto APT correspondiente a la Fase 1 del Sistema POS Picking, una aplicación de escritorio para Windows orientada a la gestión de ventas, control de inventario y emisión de boletas electrónicas para pequeños y medianos negocios de retail. El sistema se basa en una arquitectura híbrida y completamente en línea, utilizando Angular para la interfaz de la aplicación de escritorio y Django Framework como backend para gestionar la lógica de negocio, los servicios y el acceso a la base de datos en la nube V2Network. La aplicación contempla cuatro vistas según rol —Administrador, Bodeguero, Vendedor y Cliente mayorista— y aplica flujos de aprobación para los cambios de stock y los pedidos mayoristas, con el fin de resguardar la integridad de los datos y prevenir fraudes internos. Este informe describe la relevancia del proyecto, su relación con las competencias del perfil de egreso, los intereses profesionales del equipo, su factibilidad dentro del plazo de la asignatura, y los objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo que guiarán su desarrollo.

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Giovanni Gonzalez Sebastián Osorio Martin Campos Julián Bernal |
| --- | --- |
| Rut | 21.531.018-3 |
| Carrera | Ingeniería En Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema POS Picking(SistemaPOS) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento y administración de datos, y aseguramiento de calidad (pruebas de software). |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Muchos negocios de retail y distribución de tamaño pequeño y mediano en Chile administran sus ventas e inventario con planillas o sistemas desconectados entre sí, lo que genera descuadres de stock, pérdida de trazabilidad y demoras en la atención al cliente. A esto se suma un problema de control interno: cuando el mismo bodeguero que registra un movimiento de stock también puede aprobarlo, aumenta el riesgo de errores o de fraude (por ejemplo, autoaprobarse un ajuste de inventario). El Sistema POS Picking busca resolver ambos problemas mediante una aplicación de punto de venta que funcione incluso sin conexión a internet —condición habitual en locales con enlaces inestables— y que obligue a que todo cambio relevante de stock o pedido pase por un flujo de aprobación entre roles distintos (Bodeguero propone, Administrador aprueba; Cliente mayorista pide, Vendedor de turno aprueba). El proyecto impacta directamente a administradores, bodegueros, vendedores y clientes mayoristas de un negocio de retail, y su aporte de valor (simulado en el contexto de la asignatura) es reducir pérdidas por descontrol de inventario, agilizar la venta con lector de código de barras y boleta electrónica, y dar continuidad operativa aunque falle internet. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es diseñar y construir una aplicación de escritorio para Windows (.exe) que permita registrar ventas, controlar inventario y emitir boletas electrónicas mediante lector de código de barras, con cuatro vistas según rol: Administrador, Bodeguero, Vendedor y Cliente mayorista. La solución utilizará una arquitectura híbrida y completamente en línea, donde Angular será utilizado para desarrollar la interfaz de la aplicación y Django Framework funcionará como backend encargado de la lógica de negocio, autenticación, gestión de usuarios y comunicación con la base de datos en la nube V2Network. La información será centralizada, permitiendo que los distintos roles trabajen sobre los mismos datos y mantengan actualizada la información de ventas, productos, inventario y pedidos mayoristas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso de Ingeniería en Informática señaladas en el punto 2. La competencia de desarrollar una solución de software se pone en práctica al construir la aplicación de escritorio utilizando Angular y Django, integrando la interfaz, el backend, la lógica de negocio y la base de datos en la nube V2Network. La competencia de construir modelos de datos se aplica al diseñar un esquema relacional escalable para gestionar usuarios, productos, ventas, inventario, solicitudes de stock y pedidos mayoristas. La competencia de gestionar proyectos informáticos se ejercita al planificar y controlar el desarrollo del sistema en equipo, distribuyendo módulos y coordinando avances mediante herramientas de control de versiones. Finalmente, la competencia de realizar pruebas de certificación se aplicará al validar los flujos de aprobación de stock, pedidos mayoristas, ventas, acceso por roles y comunicación con los servicios del sistema. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, nuestros intereses profesionales están orientados al desarrollo de software full-stack, la arquitectura de aplicaciones de escritorio y la administración de bases de datos. Este proyecto permite trabajar estas áreas mediante una arquitectura híbrida basada en Angular y Django, utilizando una base de datos centralizada en la nube V2Network. La implementación de reglas de aprobación, roles diferenciados y gestión centralizada de información permitirá profundizar nuestros conocimientos en frontend, backend, APIs, lógica de negocio y modelamiento de datos, fortaleciendo nuestras competencias para el mercado laboral de la Ingeniería en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del semestre y las 20 horas asociadas a la asignatura Capstone, considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: se dispone de 18 semanas, distribuidas en las tres fases de la asignatura, según la Carta Gantt del punto 8. (2) Horas asignadas: la carga de la asignatura permite avanzar de forma incremental, módulo por módulo, distribuyendo las responsabilidades entre los integrantes. (3) Materiales requeridos: equipos de desarrollo propios, Node.js, Angular CLI, Electron, Python, Django Framework y las herramientas necesarias para trabajar con la base de datos V2Network. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: la disponibilidad de documentación y comunidades activas para Angular, Electron y Django, además de la posibilidad de trabajar en paralelo mediante una arquitectura desacoplada entre frontend y backend. (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la falta de experiencia previa con la integración entre Angular, Electron y Django, así como posibles dificultades relacionadas con la configuración y despliegue de los servicios en la nube. Estas dificultades serán abordadas mediante pruebas progresivas, documentación técnica y coordinación entre los integrantes. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar el Sistema POS Picking, una aplicación de escritorio para Windows que permita registrar ventas, controlar inventario y emitir boletas electrónicas mediante lector de código de barras, utilizando una arquitectura híbrida con Angular y Django, y almacenando la información en la base de datos en la nube V2Network mediante servicios seguros. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | ● Diseñar el modelo de datos relacional para gestionar usuarios, productos, ventas, inventario, solicitudes de stock y pedidos mayoristas en V2Network. ● Configurar la arquitectura de la aplicación de escritorio utilizando Angular y Electron. ● Desarrollar el backend con Django Framework para gestionar la lógica de negocio, autenticación, roles y acceso a los datos. ● Desarrollar las cuatro vistas de usuario (Administrador, Bodeguero, Vendedor y Cliente mayorista) en Angular. ● Implementar servicios de comunicación entre la aplicación Angular y el backend Django mediante una API REST. ● Integrar el lector de código de barras y la generación de boletas electrónicas en el flujo de ventas. ● Implementar los flujos de aprobación de cambios de stock y pedidos mayoristas según los roles definidos. ● Validar el sistema mediante pruebas funcionales de ventas, inventario, pedidos, roles y comunicación con los servicios en la nube. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo utilizará una metodología de desarrollo ágil, organizada en sprints alineados a las tres fases de la asignatura Capstone (Fase 1: definición; Fase 2: desarrollo; Fase 3: cierre y entrega). Cada sprint contempla una reunión de planificación al inicio, coordinación semanal de avances y una revisión de cierre antes de pasar al siguiente módulo. El trabajo se organizará por especialidad de cada integrante, permitiendo desarrollar en paralelo los componentes frontend, backend, base de datos y documentación. Se utilizará Git para el control de versiones y se definirán contratos de datos y endpoints de la API para facilitar la integración entre Angular y Django. Sebastian Osorio: documentación del proyecto, levantamiento de requerimientos, actas de reunión, bitácora de avance, manual de usuario e informes de cada fase, además de apoyo en la definición de casos de prueba. Giovanni Gonzalez: backend y funcionamiento del sistema, configuración de Django, lógica de negocio, gestión de usuarios, roles y módulos relacionados con Administrador y Bodeguero. Martin Campos: backend y base de datos, desarrollo de la API REST, endpoints, validación de reglas de negocio e integración con la base de datos V2Network. Julian Bernal: frontend, desarrollo de los componentes Angular de las cuatro vistas, diseño de la interfaz y consumo de los servicios proporcionados por el backend Django. Se priorizará que frontend y backend avancen en paralelo mediante contratos de datos y endpoints definidos tempranamente, permitiendo realizar pruebas e integración progresiva de los módulos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagrama entidad-relación | Modelo de datos centralizado en V2Network para usuarios, productos, ventas, inventario, solicitudes de stock y pedidos. | Evidencia la competencia de construir modelos de datos escalables. |
| Avance | Prototipo funcional de backend | Backend desarrollado con Django Framework, incluyendo API REST, autenticación y gestión de roles. | Evidencia el avance en la competencia de desarrollar una solución de software. |
| Final | Aplicación .exe instalable | Aplicación de escritorio Windows desarrollada con Angular/Electron e integrada con Django y V2Network. | Evidencia la implantación completa de la solución. |
| Final | Plan de pruebas y resultados | Casos de prueba de ventas, inventario, roles, aprobaciones, pedidos mayoristas y comunicación con el backend. | Evidencia la competencia de realizar pruebas de certificación. |
| Final | Manual de usuario por rol | Documento con instrucciones de uso para Administrador, Bodeguero, Vendedor y Cliente mayorista. | Evidencia la documentación y transferencia del sistema desarrollado. |
| Avance | Diagrama entidad-relación | Modelo de datos centralizado en V2Network para usuarios, productos, ventas, inventario, solicitudes de stock y pedidos. | Evidencia la competencia de construir modelos de datos escalables. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos | Planificación del proyecto | Levantamiento de requerimientos, definición de alcance y elaboración de la Carta Gantt. | Documento guía APT | S1–S2 | Sebastian Osorio | Riesgo: cambio de alcance; se controla con reuniones semanales. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Diseño del esquema relacional para usuarios, productos, ventas, inventario, solicitudes de stock y pedidos mayoristas. | V2Network, diagramador ER | S3–S4 | Martin Campos | Construir modelos de datos |
| Desarrollar software | Configuración arquitectura Angular/Electron | Configuración de la aplicación de escritorio y estructura inicial del frontend. | Angular, Electron, Node.js | S5–S6 | Julian Bernal | Desarrollar software |
| Desarrollar software | Desarrollo backend Django | Implementación de API REST, autenticación, roles y lógica de negocio. | Python, Django | S5–S8 | Giovanni Gonzalez | Desarrollar software |
| Desarrollar software | Integración con V2Network | Conexión del backend Django con la base de datos en la nube y configuración de modelos. | Django, V2Network | S6–S8 | Martin Campos | Desarrollar software |
| Desarrollar software | Desarrollo de vistas Angular | Construcción de las vistas de Administrador, Bodeguero, Vendedor y Cliente mayorista. | Angular CLI | S7–S10 | Julian Bernal | Desarrollar software |
| Desarrollar software | Integración frontend-backend | Conexión de Angular con los endpoints de Django mediante API REST. | Angular, Django, API REST | S11–S12 | Julian Bernal y Giovanni Gonzalez | Desarrollar software |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas de flujos | Validación de ventas, inventario, roles, aprobaciones y pedidos mayoristas. | Casos de prueba | S13–S14 | Sebastian Osorio y Martin Campos | Realizar pruebas de certificación |
| Desarrollar software | Empaquetado de la aplicación | Generación del instalador Windows .exe. | Electron-builder | S15 | Giovanni Gonzalez | Desarrollar software |
| Gestionar proyectos | Documentación y cierre | Elaboración del manual de usuario, documentación técnica y bitácora final. | Word/Markdown | S16–S17 | Sebastian Osorio | Gestionar proyectos |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración Angular/Electron |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend Django |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración V2Network |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de vistas Angular |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Angular-Django |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de flujos de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Empaquetado aplicación .exe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Entrega y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Nota: S1–S4 corresponden a la Fase 1 (definición), S5–S16 a la Fase 2 (desarrollo) y S17–S18 a la Fase 3 (cierre y entrega), según el periodo académico de la asignatura Capstone.