Pregunta 1

Principio del formulario

Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

● ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Hasta el momento hemos cumplido los plazos definidos en la carta Gantt: la Planificación del proyecto y el Diseño del modelo de datos (semanas 1-4) se completaron a tiempo, y en la Fase 2 vamos al día con la configuración de arquitectura, la API REST intermedia y la capa de persistencia/sincronización local, completadas según lo programado hasta la semana 8. Lo que está en curso ahora es el desarrollo de las vistas Angular.

Entre los factores que han facilitado el avance están haber definido desde el Acta de Constitución la rotación de roles ágiles entre los integrantes (evitando ambigüedad de responsabilidades) y haber documentado tempranamente las reglas de negocio y restricciones técnicas antes de empezar a programar. Entre las dificultades: durante el levantamiento de requisitos detectamos que algunas reglas de negocio tributarias no estaban suficientemente detalladas por el mandante, lo que exigió una ronda adicional de reuniones; y detectamos tarde una restricción real del hosting contratado, lo que obligó a ajustar decisiones de arquitectura ya en la fase de diseño.

Final del formulario

Principio del formulario

Pregunta 2

Respecto a las dificultades

● ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Hasta el momento hemos cumplido los plazos definidos en la carta Gantt: la Planificación del proyecto y el Diseño del modelo de datos (semanas 1-4) se completaron a tiempo, y en la Fase 2 vamos al día con la configuración de arquitectura, la API REST intermedia y la capa de persistencia/sincronización local, completadas según lo programado hasta la semana 8. Lo que está en curso ahora es el desarrollo de las vistas Angular.

Entre los factores que han facilitado el avance están haber definido desde el Acta de Constitución la rotación de roles ágiles entre los integrantes (evitando ambigüedad de responsabilidades) y haber documentado tempranamente las reglas de negocio y restricciones técnicas antes de empezar a programar. Entre las dificultades: durante el levantamiento de requisitos detectamos que algunas reglas de negocio tributarias no estaban suficientemente detalladas por el mandante, lo que exigió una ronda adicional de reuniones; y detectamos tarde una restricción real del hosting contratado, lo que obligó a ajustar decisiones de arquitectura ya en la fase de diseño.

Principio del formulario

Pregunta 3

Hasta el momento:

● ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

En general evalúo el avance como positivo: hemos cumplido los hitos sin atrasos significativos y hemos anticipado varios riesgos antes de que se volvieran problemas reales. Destaco la disciplina de documentar decisiones técnicas y lecciones aprendidas a medida que avanzamos, en vez de dejarlo para el final. Como aspecto a mejorar, creo que podría dar más margen a ciertos plazos críticos (por ejemplo, la compra de hardware) y reforzar la revisión cruzada entre los documentos de planificación y los técnicos antes de darlos por cerrados.

Pregunta 4

Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

● ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Mi principal inquietud ahora mismo es una inconsistencia que detectamos entre dos de nuestros propios documentos: la carta Gantt describe una arquitectura con SQLite local y un SyncService con IPC entre frontend y backend en Electron, mientras que el resto de la documentación (Requerimientos, Acta de Constitución) define un backend Django/DRF centralizado en la nube con MariaDB obligatorio, sin capa de sincronización local. Me gustaría preguntarle al docente cuál es el criterio correcto para resolver esto antes de avanzar con la Integración IPC (semanas 11-12): si hay que actualizar la carta Gantt para reflejar la arquitectura ya definida en el resto de los informes, o si en algún momento se evaluó un componente de persistencia local que no quedó documentado en los demás documentos.

Final del formulario

Pregunta 5

A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

● ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

La distribución definida en la Matriz RACI y la rotación de roles ágiles ha funcionado bien hasta ahora, así que no creemos necesario reasignar todo. Sí conviene revisar explícitamente quién tiene más experiencia o disponibilidad para la Integración IPC y las Pruebas de flujos de aprobación, al ser actividades más técnicas y específicas. Además, proponemos incorporar una actividad que hoy no está en la carta Gantt: una instancia explícita de corrección de la arquitectura de datos (SQLite/SyncService vs. backend en la nube) antes de iniciar la integración IPC, para que todo el equipo trabaje sobre la misma definición.

Final del formulario

Pregunta 6

APT grupal

● ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Destacamos que la rotación de roles ágiles definida desde el Acta y formalizada en la Matriz RACI evitó ambigüedades sobre responsabilidades. También valoramos mantener un registro compartido de decisiones técnicas y lecciones aprendidas. Como aspecto a mejorar, notamos que algunos documentos de planificación (como la carta Gantt) no siempre se actualizan al mismo ritmo que la documentación técnica, lo que puede generar inconsistencias como la que detectamos; para las próximas fases nos proponemos revisar de forma cruzada ambos tipos de documentos en cada cierre de sprint.

Final del formulario